武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软工3班 **学号：2022302111015**  **姓名：白彤**

**项目名称：ClubMate 小组成员：白彤，彭睿思，张乐遥，覃越，周晓璐，胡佳欣**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、系统后台管理，社团管理界面原型图设计和绘制

2、系统前端框架搭建

3、系统后台管理，社团管理前端web页面开发

4、学习相关知识

5、项目启动文档的编写

1. **本周进度/任务完成情况**

系统后台管理，社团管理界面原型图设计和绘制

2、系统前端框架搭建

3、系统后台管理，社团管理前端部分web页面开发

4、学习相关知识

5、项目启动文档的编写

1. **下周的计划和项目任务**

1、完成社团管理前端web开发

2、实现后对对应相应接口功能

3、前后端的对接

1. **存在的主要问题或特殊情况**

**还需要学习一些技术方面的知识。**