武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软件工程3班** **学号：2022302111371**  **姓名：张乐遥**

**项目名称：ClubMate 小组成员：白彤 周晓璐 胡佳欣 彭睿思 覃越 张乐遥**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、技术准备：学习vue、springboot

2、设计前端页面

3、绘制前端设计原型图

4、按照原型图编写前端代码（先不管美化）

1. **本周进度/任务完成情况**

1、已完成：学习vue、springboot

2、已完成：设计前端页面

3、已完成：绘制前端设计原型图

4、已完成：按照原型图编写前端代码（先不管美化）

1. **下周的计划和项目任务**

1、继续完善前端代码

2、完成页面美化

3、编写接口

4、实现相应部分后端功能

1. **存在的主要问题或特殊情况**

原本没有文web相关基础，所以相当于从零开始学前后端开发，学习成本相对较大。