武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：**软工6班 **学号：**2022302111165 **姓名：**胡佳欣

**项目名称：**ClubMate **小组成员：**白彤，彭睿思，张乐遥，覃越，周晓璐，胡佳欣

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完善技术储备：学习Springboot,Vue等

2、初步搭建浏览模式下可见页面（主页、登录注册页、社团概览页）

3、浏览模式原型图设计和绘制

1. **本周进度/任务完成情况**

1、 完成了浏览模式下大部分的静态页面搭建并能通过路由切换

2、 学习了相关知识

3、 绘制了对应页面设计图

1. **下周的计划和项目任务**
2. 继续完成浏览模式下对应页面的前端web开发
3. 继续完善技术储备
4. 实现登录注册的逻辑和拉取社团信息接口功能

4、实现对应的后端功能

1. **存在的主要问题或特殊情况**

知识储备不足，编码进程推进缓慢。