武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软工6班 **学号：** 2022302111025 **姓名：覃越**

**项目名称： clubmate小组成员：白彤，张乐遥，周晓璐，彭睿思，胡佳欣，覃越**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、项目需求分析

2、项目界面设计

3、项目表的设计以及搭建

4、对相关框架（vue，springboot）学习，技术储备

5、对项目初步建立相关的框架

......

1. **本周进度/任务完成情况**

1、 完成了项目基本的需求分析

2、初步建立了项目界面设计

3、对项目表进行设计以及搭建，完成有关的增删改查接口

4、基本学会了vue和springboot的单表增删改查以及链接。

1. **下周的计划和项目任务**

1、基本实现项目页面的建立

2、对项目后端进行搭建

3、完成有关接口的编写以及调试

4、测试模块之间的链接

1. **存在的主要问题或特殊情况**

主要问题是项目有些部分的细节还没有完善，在编写的时候稍微有些争议和疑惑，需要大家一起协调修改。特殊情况：有时候git的拉取和推送稍微有一些的波动，没有很稳定。