武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软工6班 **学号：** 2022302111025 **姓名：覃越**

**项目名称： clubmate小组成员：白彤，张乐遥，周晓璐，彭睿思，胡佳欣，覃越**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 8 日至 7 月 13 日

1. **本周计划和项目任务**
2. 完成后端代码的编写
3. 将后端代码与管理系统的前端链接
4. 编写数据库数据并且调试相应的接口以及页面的显示
5. 日志管理的实现
6. **本周进度/任务完成情况**

1、后端代码基本编写完毕

2、系统后台管理系统还有部分未链接，社团管理的接口基本链接完毕，也成功实现调试

3、在编写前端链接接口的同时，对后端接口返回的内容进行了部分修改，能够满足前端的需求，同时连接了接口的前端页面能够成功显示内容

4、编写了日志的注释以及两个表格来记录不同的日志类型，基本实现了操作时会记录对应的操作以及返回值

1. **下周的计划和项目任务**
2. 把剩下的接口连接补全
3. 对前端页面进行美化
4. 调整查询逻辑，提升效率
5. **存在的主要问题或特殊情况**

目前的主要问题是后端返回的内容有的地方需要二次调用接口查询，以及一些数据不能正常显示。数据库的内容没有特别多，有一个修改的接口存在问题，还在修改。