武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软工6班 **学号：** 2022302111165  **姓名：**胡佳欣

**项目名称：** ClubMate **小组成员：**白彤、周晓璐、彭睿思、胡佳欣、覃越、张乐遥 **时间阶段：**第 2 周， 2024 年 7 月 8 日至 7 月 13 日

1. **本周计划和项目任务**
2. 实现动态数据拉取
3. 实现身份验证和登录鉴权

3、实现各页面间跳转逻辑

4、完全实现并美化游客可查看页面（首页/社团概览/登录注册）

1. **本周进度/任务完成情况**

1、实现并美化了游客可查看页面

2、实现了身份验证和登录鉴权，引入并持久化pinia做全局用户登录状态管理

3、合并了个人页/社团管理页/系统管理页

4、实现了大部分接口与后端的对接

5、接入大模型组件

1. **下周的计划和项目任务**

1、修改个人页面显示样式

2、完成发布帖子页面的编写和功能的实现

3、修改社团管理页和系统管理页部分页面的数据显示问题

4、完成个人页面的剩余功能实现

5、接入帖子页和为系统管理页增加图表显示

1. **存在的主要问题或特殊情况**
2. 组长身体不适需要住院很多天，其他组员对前端都不算特别熟悉，我的任务变的很重，既要实现更多的页面和功能，还要负责给组员答疑解惑

2、部分模块开发有一定难度，加上我个人知识的不完备，有时候需要花大量精力